|  |
| --- |
| **Proyecto ALMA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **No. De Reunión: No. 1** | **Lugar: Sala Ejecutiva Serua/Webex** |
| **Fecha: 12 de febrero de 2018** | **Horario: 12:00 hrs.** |
| **Asistentes:** |  |
| 1. Mario Hernandez (ALEPH) 2. Ana Brisa Oropeza(UAX) 3. Karina Paredes Memehua(UAP) 4. Bueno Cantica Rosalía(UAMX-N) 5. Zamora Encarnación Ricardo(UAMX-N) 6. Francisco Chávez Reyes(UAMX-S) 7. Elia Salinas(IEST) | 1. Martinez Mendez Jose Herminio (UAMX-N) 2. Julio Mendoza Cruz(UAO) 3. Jose Valdez(SERUA) 4. Alejandro Vera(SERUA) 5. Emmanuel Molina(SERUA) 6. Alfredo Bronsoiler(GLS) 7. Cecilia Osorio(GLS) |
|  |  |
| **ACUERDOS** | |
| 1. Por unanimidad se aprueba que ALMA quede instalado en una sola instancia para todas las universidades y no en 4 como se consideraba en el plan original. | |
| 1. Rosalía y Francisco formarán equipos de trabajo con personal de las bibliotecas para homologar, criterios, procesos, normas, políticas, etc. | |
| 1. Alfredo compartirá el archivo de diagnóstico y estatus de los ILS(sistema de gestión de bibliotecas) que actualmente opera en la RUA, así mismo compartirá la presentación que se ocupó en la reunión. | |
| 1. GSL informa que no debe de existir ningún código de barras duplicado. | |
| 1. Mayab y Querétaro proporcionaran la longitud de dígitos de su código de barras. | |
| 1. Cancún, puebla y IEST revisaran sus códigos de barras ya que coinciden con una longitud de 6 dígitos. | |
| 1. Se acuerda realizar un algoritmo en conjunto para detectar la duplicación de libros, GSL ejecutará el algoritmo en la universidades que tienen ALEPH y también se probará en alguna universidad que tiene un ILS diferente | |
| 1. Alfredo compartirá los requerimientos(migración, carga de catálogos e información inicial) para detallar el plan preliminar que contemple una sola instancia. | |
| 1. Emmanuel envía organigrama de los equipos de trabajo de Anahuac en el proyecto alma. | |
| 1. Emmanuel y Cecilia comenzaran a trabajar en la estructura del plan de trabajo de la fase preliminar. | |
| 1. Por unanimidad se acuerda que la única base de usuarios que tendrá alma será la proveniente del sistema Banner. | |
| Próxima reunión: Por Definir | |